**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | Hemos logrado hacer un diseñar un front con un diseño simple e intuitivo que le falta el diseño y orden, que dejaremos para el final priorizando funcionalidad, también levantamos ya la base de datos para ingresar un usuario y estamos en progreso para implementar las rutinas. |
| Objetivos | *Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | Se ajusta a metodología incremental, mas detalles archivo plan de proyecto adjuntado como evidencia. |
| Evidencias de avance | Establecimos un front que por ahora carece de orden, porque priorizamos la funcionalidad, utilizamos html, css (por mejorar), boostrap para componentes. Levantamos la base de datos con ingreso de usuario y aún estamos aplicando la de las rutinas. Todos los recursos fueron previamente aprendidos en la carrera.  <https://drive.google.com/drive/folders/1YrsJzOzui-n2cMJNcj9UPhFhIWLiFUe8?usp=sharing> |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo del front end. | Reunión para definir el estilo que queremos adoptar, definiendo el home y el camino de las vistas. | Recursos de la estructura de las páginas con HTML, Css y Bootstrap. | 2 semanas. | Encargado: Pietro Marchioni  Apoyo:  Juan Pizarro | No hubo grandes dificultades y las facilidades fueron dadas por las experiencias previas. | En curso casi finalizado. | Quizás teníamos ideas más grandes en el diseño, pero decidimos algo más minimalista. |
| Levantamiento base de datos. | Reunión para establecer las conexiones y datos necesario para la base de datos. |  | 3 semanas. | Encargado:  Juan Pizarro  Apoyo:  Pietro Marchioni | La principal dificultad fue cuadrar los datos y la respuesta correcta de la base. | En curso casi finalizado. | Las reformulaciones han sido graduales dependiendo las necesidades y el planteo del proyecto. |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Lo que ha facilitado es la claridad que tenemos en lo que buscamos y en ese caso no hay disparidad de opiniones y visión.  Lo que ha dificultado el proceso son nuestros tiempos, el trabajo y procesos de prácticas y temas familiares, pero al organizarnos superamos esto. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  Los ajustes que hicimos fue decantarnos por un diseño más simple que un principio iba ser más complejo, dejamos atrás tecnologías como Django que al ser tan robusto nos iba quitar mucho tiempo.  Todo esto por el tiempo y priorizando ser funcional. |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Por ahora lo que no hemos iniciado es la integración de la api, pero es algo que implementaremos en la última parte de la fase 2. El principal problema es el tiempo, pero es algo que vamos a enfrentar. |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)